# Rapport de projet — TutorLocal

Application mobile d’entraide scolaire · .NET MAUI (C#) · Refonte MVVM & logique métier

Version 1.0 — 25 octobre 2026 — Plateforme cible : Android (net8.0-android) — Rapport sur 2 pages

## 1. Contexte et objectifs du projet

TutorLocal est une application mobile qui met en relation des élèves et parents avec des tuteurs bénévoles vérifiés, pour des séances d’entraide scolaire gratuites (médiathèques, bibliothèques, centres sociaux ou visio sécurisée). Le dépôt ne contenait à l'origine que les 11 interfaces XAML maquettées à la racine, naviguant par code-behind, sans logique. La mission visait à :

- Restructurer le projet selon le pattern MVVM : séparation Model / View / ViewModel, liaison de données (bindings), commandes ICommand, injection de dépendances (IServiceCollection) ;

- Implémenter la logique métier (« backend » local) : comptes & sessions utilisateurs, annuaire de tuteurs, séances de tutorat, messagerie, demandes d’aide express, avis post-séance ;

- Rendre chaque maquette pleinement fonctionnelle (navigation, formulaires, filtres, listes dynamiques) sans altérer le design d’origine ;

- Assurer un build Android reproductible sous Linux (workload maui-android), sans erreur ni avertissement.

## 2. Architecture mise en place

- Models/ — entités métier : User (rôle élève/parent ou tuteur, niveau scolaire), Tutor (matières, note, distance, avis), TutoringSession (statuts : en attente, confirmée, terminée, annulée), ChatMessage, HelpRequest ;

- Services/ — 6 services injectés en singleton : IAuthService (comptes persistés en Preferences JSON, « Se souvenir de moi », restauration de session), ITutorService (annuaire + tuteur sélectionné + recalcul de notes), ISessionService (planification, confirmation, annulation, avis), IChatService (conversations, réponse simulée du tuteur), IHelpRequestService (publication → séance + message automatique), INavigationService (PushAsync / PopAsync / SwitchTab centralisés, vues résolues par DI) ;

- ViewModels/ — 11 ViewModels (1 par page) héritant d’une base ObservableObject maison (implémentation INotifyPropertyChanged, état IsBusy / messages d’erreur), plus RelayCommand / AsyncRelayCommand (aucune dépendance NuGet externe) ;

- Views/ — les 11 pages XAML déplacées par git mv (historique conservé), code-behind réduit à l’injection du ViewModel + BindingContext + OnAppearing ; convertisseurs globaux (InverseBoolConverter…) ;

- MauiProgram.cs — enregistrement complet des services, ViewModels et vues ; App.xaml.cs — route de démarrage (accueil public ou tableau de bord si session restaurée).

## 3. Taux de réalisation

| Module / livrable | Contenu | État | Taux |
| --- | --- | --- | --- |
| Restructuration MVVM | Arborescence Models/Services/ViewModels/Views, DI complète, code-behind minimal | Terminé | 100 % |
| Authentification | Connexion (validation + compte de démonstration), inscription élève/tuteur (3 niveaux, CGU), erreurs, session persistée | Terminé | 100 % |
| Tableau de bord | Salutation dynamique, recherche, filtres matières sélectionnables, carrousel de tuteurs, carte « rappel de révision » liée aux données | Terminé | 100 % |
| Messagerie | Fil dynamique, envoi/réception, accusés de lecture, réponse simulée du tuteur, carte de séance planifiée | Terminé (réponse simulée) | 95 % |
| Demande d’aide express | Formulaire lié (matière, urgence, modalité, compteur 500 car.), publication → séance + message automatique au tuteur | Terminé | 100 % |
| Mes séances | 3 onglets dynamiques (à venir / terminées / annulées), compteurs, annulation confirmée, reprogrammation, demande d’avis | Terminé | 100 % |
| Évaluation / avis | Étoiles interactives (1–5), tags de points forts, commentaire, mise à jour de la moyenne du tuteur | Terminé | 100 % |
| Fiche tuteur | Profil dynamique (stats, matières, avis), planification de séance, messagerie, favoris | Favoris non persistés | 90 % |
| Carte, Profil, Navigation | Barre d’onglets 4 volets, carte tuteur à proximité, profil (heures, tuteurs favoris, déconnexion) | Terminé | 95 % |
| TOTAL DU PROJET | Build Android vert : 0 erreur, 0 avertissement |  | ≈ 97 % |

Perspectives (3 % restants) : branchement d’un véritable backend (API REST + base de données), visioconférence réelle, SSO EduConnect/ENT et Google, biométrie, notifications push, géolocalisation réelle sur plan, favoris persistants, tests unitaires.

## 4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Maquettes « câblées à la main » : chaque écran utilisait des gestionnaires d’événements code-behind et des contrôles nommés (x:Name) — recâblage complet en bindings/commandes sans changer une ligne du design (risque de régression visuelle). Solution : reprise chirurgicale des XAML, gabarits CollectionView / BindableLayout pour les listes.

- Navigation de la maquette (remplacement de la racine Application.Current.MainPage) mélangeait « onglets » et « pile » : solution : service INavigationService unique (SwitchTab pour les onglets bas de page, PushAsync pour les pages de détail) injecté dans tous les ViewModels.

- Passage de contexte entre écrans (tuteur à ouvrir, séance à évaluer) impossible avec des pages reconstruites : solution : état partagé dans les services singletons (SelectedTutor, SessionForRating) + commandes paramétrées (CommandParameter).

- Bindings dans les gabarits imbriqués vers le ViewModel de la page — solution : Source={x:Reference …} pour remonter au BindingContext racine, convertisseurs globaux déclarés dans App.xaml.

- Compilation XAML stricte : erreurs MAUIG1001 (parsing) et XFC0009 (UpdateSourceTrigger non supporté sur Entry) — corrections ciblées puis build au vert.

- Absence de backend : simulation maîtrisée du métier (réponses du tuteur différées, acceptation de demande, persistance locale Preferences) en gardant des interfaces prêtes à pointer vers une API réelle.

- Environnement de développement Linux : build Android longs (≈ 1–3 min), IDE absent — workflow validé en lignes de commandes (dotnet build) contrôlé à chaque itération.

## 5. Conclusion

Le projet est désormais une application MAUI fonctionnelle et conforme à l’architecture MVVM : chaque écran est piloté par un ViewModel testable, la logique métier est isolée dans des services découplés et injectables, et l’ensemble des parcours démontrables (connexion → tableau de bord → séance → messagerie → avis → déconnexion) fonctionne de bout en bout. La structure rend le projet prêt à évoluer vers un backend réel sans réécrire la couche métier.

Rapport généré le 25/10/2026 — Projet TutorLocal — Développement : .NET MAUI 8, C#, pattern MVVM, xUnit à prévoir pour les tests.